# **PROJECT CHARTER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekat | | | |
| Naziv projekta: | | | Mapiranje pcelara i izrada baze podataka |
| Namena projekta: | | | Jasan vizuelni prikaz registrovanih gazdinstava koji se bave pcelarstvom |
| 2. Ciljevi projekta | | | |
| Osnovni ciljevi: | | Prikupljanje podataka od Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede | |
|  | | Analiza i unos podataka | |
|  | | Kreiranje baze podataka | |
|  | | Izrada karata | |
|  | | Finalizacija celokupnog projekta i izrada pratece dokumentacije | |
| 3. Stejkholderi | | | |
| Klijent: Aleksandar Peulić | | | |
| Projekt menadžer: Branislav Dinić | | | |
| Projektni tim: Stefan Stošić, Uroš Urošević, Vladimir Dejković | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 4. Ključni dogadjaji | | | |
| Prikupljeni podaci (04.03.2020.) | | | |
| Kreiranje baze podataka (20.03.2020.) | | | |
| Finalizacija celokupnog projekta (30.03.2020.) | | | |
| 5. Pretpostavke, ograničenja i rizici | | | |
| Pretpostavke: | Bice zainteresovanih pcelarskih udruzenja i naucnih ustanova | | |
| Ograničenja: | Ogranicenja u azurnim i adekvatnim podacima | | |
| Rizici: | Minimalan rizik zloupotrebe sistema | | |
| **6. Kontakt osoba** | | | |
| Branislav Dinić, Projekt menadžer, bannne5@hotmail.com | | | |